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รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566






องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
 อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนที่ 1
บทนำ
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย      ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทยจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล    พรุไทยหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทยตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส ( opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น    (พ.ศ. 2566 -2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิด จากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/   รองปลัด/หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย สภาพพื้นที่และผู้มี   ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อม      ในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว    ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทยซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ            และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการ ดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย ปลัด/รองปลัด/หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทยที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลพรุไทย/องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทยหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                 (2) ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อม ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทยที่สภาคัดเลือกจำนวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน
3) ผู้แทนส่วนราชการคัดเลือกจำนวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน 2 คน
5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย     ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา ที่กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น          ต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทยเพื่อดำเนินการต่อไป



2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย                ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย ดังนี้ 
	2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตาม และประเมินผล การติดตาม ยุทธศาสตร์  และโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตาม และประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI)     ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล อย่างไร              มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
	2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น    ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตาม   ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย          ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์    ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม 
2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทยต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทยเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    พรุไทยและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทยโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะ กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทยหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย

3. การรายงานผล
 	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทยมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหาร        ส่วนตำบลพรุไทยเพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทยเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย        และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทยโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม    ของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล
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ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลพรุไทยทราบในวันที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น( Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการเป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่แบบสอบถาม                  ( Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนพรุไทย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่ เป็นจริงต่อไป 



4.1. ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
4.1.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ
(1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
(2) เครื่องมือ 
(3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
4.1.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็นอธิบายหรือควบคุมความ ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
(2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
4.2. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
4.2.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้น 
4.2.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้การ       สัมภาษณ์ เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์     และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง             ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
4.2.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทยใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Nonparticipant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
4.2.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น        การรับรู้ ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของ ประชาชนในตำบลพรุไทย/ องค์การบริหาร       ส่วนตำบลพรุไทย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย จะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน 
4.2.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ        มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึงเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล      พรุไทย
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตาม และประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน โครงการรองลงมา คือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น หัวข้อได้ดังนี้ 
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   และการดำเนินการ ตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ตรงจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูล       ที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรต่าง ๆ 
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไขตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย สามารถวินิจฉัย สั่งการ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผล    ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทยแต่ละคน      แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทยเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
 			1. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
(1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร          ส่วนตำบลพรุไทยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทยภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทยเสนอ       สภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด 
2. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
3. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลมาปฏิบัติงาน 
4. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
5. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล    พรุไทย ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น
6. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์          และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึง อำเภอและจังหวัดด้วยเพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 











ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา  5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบล    พรุไทย ที่กำหนดพัฒนาท้องถิ่น กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล      พรุไทย ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย มีรายละเอียด ดังนี้
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
5.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
พันธกิจการพัฒนา
	1. บูรณาการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
2. สนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด 
3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพ การลงทุนและพาณิชยกรรม
4. พัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. สร้างความเข้มแข็ง และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
6. ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
7. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข
8. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
9. ขยายโอกาส เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
10. ทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
11. ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
12. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
15. ส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและผู้ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง
วิสัยทัศน์  (Vision)
	“โครงสร้างพื้นฐานดี ประเพณีวัฒนธรรมเด่น เน้นการท่องเที่ยว รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
ส่วนที่ 3 
การดำเนินติดตามและประเมินผล

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	จำนวนโครงการ

	
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
	บรรจุในข้อบัญญัติ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	229
	12
	5.2

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
	80
	1
	1.25

	3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
	88
	23
	26.14

	4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	38
	8
	21.10

	5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	16
	2
	12.50

	6. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
	6
	-
	0.00

	รวม
	457
	46
	10.10




	สรุปรายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

	ลำดับที่
	รายการ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการที่สามารถดำเนินการได้
(28 โครงการ)

	
	
	
	
	คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
	คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ

	1.
	บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
	457
	325,795,200
	6.13
	60.87

	2.
	ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ
	46
	1,310,000
	
	

	3.
	สามารถดำเนินการได้
	28
	7,042,700
	
	










	ติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
อำเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/    เทศบัญญัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	
ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. แบบตัววี 
สายแม่บ้านร่วมใจ หมู่ที่ 1
	76,400
	76,000
	400
	31 พ.ค. 66 –
29 ส.ค. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ยอมให้น้ำล้นข้าม สายเขาชงโค หมู่ที่ 7
	345,200
	341,000
	4,200
	4 เม.ย. 66 –
3 ก.ค. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ยอมให้น้ำล้นข้าม หมู่ที่ 9
	226,400
	225,000
	1,400
	4 เม.ย. 66 –
3 ก.ค. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบสายไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพัง (ช่วงที่ 2)
	488,000
	487,000
	1,000
	6 มิ.ย. 66 –
4 ก.ย. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายไผ่ 
หมู่ที่ 9
	490,000
	489,000
	1,000
	6 มิ.ย. 66 –
4 ก.ย. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสุขเกษม บ้านบนทุ่ง หมู่ที่ 2
	496,000
	495,000
	1,000
	1 มิ.ย. 66 –
30 ส.ค. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	7. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตาเขียน หมู่ที่ 4
	473,000
	472,000
	1,000
	1 มิ.ย. 66 –
30 ส.ค. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	8. โครงการซ่อมสร้างถนนสายสะพานปริง-ศรีประภา 
หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 2
	490,000
	489,000
	1,000
	1 มิ.ย. 66 –
30 ส.ค. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	9. โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพรุไทย
	336,600
	336,000
	600
	16 มิ.ย. 66 –
14 ก.ย. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	10. โครงการบุกเบิกถนนสายคุ้มพัฒนา หมู่ที่ 7-3
	496,000
	494,000
	2,000
	27 ก.ค. 66 –
25 ต.ค. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	11. โครงการลาดทับถนนลาดยาง สายโรงเรียนวัด
พรุศรี หมู่ที่ 5
	490,000
	489,000
	1,000
	1 มิ.ย. 66 –
30 ส.ค. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

	1. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	23,200
	23,200
	0
	
ตุลาคม 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	50,000
	49,475
โอนเพิ่ม 
20,000 บาท
	525
	
14 ก.พ. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	3. ก่อสร้างหลังคาพื้นที่กะบะทราย
	150,000
	149,000
โอนเพิ่ม 
50,000 บาท
	1,000
	27 ก.ย. 66 –
27 ต.ค. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	4. โครงการซ่อมแซมหลังคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเชี่ยวขวาน
	12,000
	11,900
	100
	
25 ส.ค. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	5. โครงการปรับปรุงฝ้าเพดาน
	15,000
	15,000
	0
	
25 ส.ค. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ



	ติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
อำเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/    เทศบัญญัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	
ระยะเวลาดำเนินการ
	หมายเหตุ

	ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)

	6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน)
	119,000
	102,702
	16,298
	1 ต.ค. 65 -
30 ก.ย. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 4 รายการ)
	84,750
	43,855
	40,895
	1 ต.ค. 65 -
30 ก.ย. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)
	460,150
	441,048
โอนเพิ่ม 100,000 บาท
	19,102
	
1 ต.ค. 65 -
30 ก.ย. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	9. นมโรงเรียน 
	510,000
	233,574.9
	276,425.1
	1 ต.ค. 65 -
30 ก.ย. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	10. อุดหนุนอาหารกลางวัน (สพฐ.)
	950,000
	869,271
	80,729
	1 ต.ค. 65 -
30 ก.ย. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	11. โครงการทบทวนแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลพรุไทย
	10,000
	2,300
	7,700
	28 ต.ค. 65 และ
27 ธ.ค. 65
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	12. การแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภายในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน หรือประชาชน 
	70,000
	68,450
โอนเพิ่ม 20,000 บาท
	1,550
	
3 ส.ค. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	13. โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
	50,000
	49,967
โอนเพิ่ม 10,000 บาท
	33
	
8 พ.ย. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	14. โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
(จบปี จบเดือน) 
	35,000
	33,267
	1,733
	
20 เม.ย. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

	1. โครงการจัดงานพระราชพิธี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566
	40,000
	40,000
	0
	
พ.ย 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	2. ค่าใช้จ่ายในการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
	20,000
	5,738
	14,262
	
29 ธ.ค.66 - 4 ม.ค. 66
และ 11 - 17 เม.ย. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
	50,000
	17,639
	32,361
	
ส.ค. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ








	ติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานโครงการที่ไม่ได้เบิกจ่าย ปี 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
อำเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	ชื่อโครงการตามแผน
	งบตามข้อบัญญัติ/    เทศบัญญัติ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	
ระยะเวลาดำเนินการ
	หมายเหตุ

	ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

	 1. โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรในตำบล
  พรุไทย
	30,000
	
0
	
30,000
	
1 พ.ค. - 
31 ก.ค. 66
	
ไม่ได้ดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

	1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิชาการต่างๆ
	20,000
	0
	20,000
	
1 ต.ค. 65 - 
30 ก.ย. 66
	
ไม่ได้ดำเนินการ

	2. โครงการปูบล็อคตัวหนอน
	100,000
	0
	100,000
	1 พ.ค. 66 - 
31 ก.ค. 66
	ไม่ได้ดำเนินการ

	3. โครงการการกำจัดขยะ มูลฝอย และน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน
	30,000
	0
	30,000
	
1 พ.ค. 66 -
30 มิ.ย. 66
	
ไม่ได้ดำเนินการ

	4. โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลพรุไทย
	50,000
	30,000
โอนลด
	20,000
	
1 ต.ค. 66 -
30 ก.ย. 66
	
ไม่ได้ดำเนินการ

	5. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	180,000
	0
	180,000
	
1 มี.ค. 66 - 
30 ก.ย. 66
	
ไม่ได้ดำเนินการ

	6. โครงการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลพรุไทย
	20,000
	0
	20,000
	
1 มี.ค. 66 -
30 เม.ย. 66
	
ไม่ได้ดำเนินการ

	7. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
(พรุไทยสัมพันธ์) 
	150,000
	150,000โอนลด
	0
	
1 มี.ค. 66 -
30 เม.ย. 66
	
ไม่ได้ดำเนินการ

	8. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา
	10,000
	0
	10,000
	1 ก.พ - 31 ก.ค. 66
	ไม่ได้ดำเนินการ

	9. โครงการประเพณีแข่งเรือตำบลพรุไทย
	35,000
	20,000
โอนลด
	15,000
	
1 ม.ค. 66 – 
28 ก.พ. 66
	
ไม่ได้ดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

	1. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน พนักงานจ้าง
	40,000
	0
	40,000
	
1 ก.พ. - 
31 มี.ค. 66
	
ไม่ได้ดำเนินการ

	2. โครงการอบรมด้านวิชาการให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน
	50,000
	0
	50,000
	
1 มิ.ย. 66 -
 31 ก.ค. 66
	
ไม่ได้ดำเนินการ

	3. โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร
	250,000
	0
	250,000
	
1 พ.ย. 65 - 
28 ก.พ. 66
	
ไม่ได้ดำเนินการ

	4. โครงการปรับปรุงจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	250,000
	120,000โอนลด
	130,000
	1 ต.ค. 66 -
30 ก.ย. 66
	
ไม่ได้ดำเนินการ

	5. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
	50,000
	0
	50,000
	
1 ส.ค. 66 -
30 ก.ย. 66
	
ไม่ได้ดำเนินการ

	5. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	20,000
	0
	20,000
	
1 มิ.ย. 66 - 
30 มิ.ย. 66
	
ไม่ได้ดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	1. โครงการรณรงค์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	25,000
	0
	25,000
	
1 มิ.ย. 66 - 31 ก.ค. 66
	
ไม่ได้ดำเนินการ



	ติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
อำเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	ชื่อโครงการตามแผน
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	
ระยะเวลาดำเนินการ
	หมายเหตุ

	1. โครงการซ่อมสร้างถนนสายบนทุ่ง - หาดคัน (อนามัย – บนทุ่ง) หมู่ที่ 2 บ้านบนทุ่ง 
	2,590,000
	2,585,000
	5,000
	13 มี.ค. 66 -
14 มิ.ย. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหัวควน หมู่ที่ 3 - 9
	1,546,000
	1,540,000
	6,000
	13 มี.ค. 66 -
14 มิ.ย. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาชงโค คลองพิกุล หมู่ที่ 7 ตำบลพรุไทย เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลกะเปา
	2,820,000
	1,740,000
	1,080,000
	
14 มี.ค. 66 -
12 มิ.ย. 66
	
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางคลองหินดาน หมู่ที่ 9 
	1,075,000
	899,000
	176,000
	8 ส.ค. 66 -
6 พ.ย. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ





	ติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนอื่นๆ ปี 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
อำเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	
ชื่อโครงการตามแผน

	
เงินอุดหนุน
	
เบิกจ่าย
	
คงเหลือ
	ระยะเวลาดำเนินการ
	
หมายเหตุ

	1. โครงการต่อเติมอาคารวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์กลุ่มแม่บ้านควนทอง กิจกรรมเครื่องแกงบ้านควนทอง หมู่ที่ 9 (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา)
	
250,000
	
247,000
	
3,000
	
8 ส.ค. 66 -
6 พ.ย. 66
	
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ








	ติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
อำเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	ชื่อโครงการตามแผน
	งบประมาณ
	เบิกจ่าย
	คงเหลือ
	
ระยะเวลาดำเนินการ
	หมายเหตุ

	1. โครงการขยายเขตประปา (หมู่ที่ 1 - 9) พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 2 สายหัวทุ่งควน 
	247,300
	246,000
	1,300
	18 ม.ค. 66 -
19 มี.ค. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	2. โครงการก่อสร้างถนนบดอัดแน่น รอยต่อหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 
	500,000
	495,000
	5,000
	18 ม.ค. 66 -
18 เม.ย. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	3. โครงการขยายเขตประปา พื้นที่ดำเนินการ ซอยเขาไม้จันทร์ หมู่ที่ 7 บ้านคลองพิกุล
	123,200
	122,000
	1,200
	18 ม.ค. 66 -
19 มี.ค. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	4. โครงการเปลี่ยน/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา หอถังประปาเหล็ก (หมู่ที่ 1 - 9) พื้นที่ดำเนินการบ้านทวีสุข (สายต้นเนียง) หมู่ที่ 3 
	171,700
	170,000
	1,700
	
18 ม.ค. 66 -
19 มี.ค. 66
	
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	5. โครงการขยายเขตประปา (หมู่ที่ 1 – 9) พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตาเช้ง – ทุ่งปง
	248,000
	247,000
	1,000
	18 ม.ค. 66 -
19 มี.ค. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	6. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. แบบตัววี 
(หมู่ที่ 1 – 9) พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านบนทุ่ง 
	115,700
	114,000
	1,700
	18 ม.ค. 66 -
19 มี.ค. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	7. โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 5
	366,700
	365,000
	1,700
	14 มี.ค. 66 -
12 มิ.ย. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	8. โครงการก่อสร้าง คสล. ภายในบริเวณอาคารที่ทำการ อบต. พรุไทย (หลังใหม่)
	499,000
	498,000
	1,000
	8 ธ.ค. 66 -
2 ก.พ. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	9. โครงการขุดคูระบายน้ำ พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 1 – 9 
(หมู่ที่ 1) 
	232,000
	230,000
	2,000
	27 ก.ค. 66 -
25 ต.ค. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ

	10. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. แบบตัววี หมู่ที่ 1 – 9 (สายเหรียงฮ่อง)
	397,000
	394,000
	3,000
	27 ก.ค. 66 -
25 ต.ค. 66
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ












ส่วนที่  4
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

ปัญหาและอุปสรรค
1. จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก เกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทยจะดำเนินการได้ทุกโครงการ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ทำได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา ด้านช่าง ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
3. ขาดบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากภารกิจขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น
4. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
1. องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย ควรนำโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำงบประมาณก่อนเพื่อลดการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
3. องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทยพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ แต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
4. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
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